|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  **En general, he podido avanzar en la mayoría de las actividades del plan de trabajo, aunque no todas se han cumplido exactamente dentro de los tiempos definidos. Algunas tareas, especialmente las relacionadas con la construcción del código del proyecto *Sweet Blessing*, tomaron más tiempo del planificado debido a su complejidad y al proceso de depuración necesario para lograr un funcionamiento adecuado.**  **Entre los factores que han facilitado el desarrollo del trabajo destaca el trabajo grupal, ya que la distribución de tareas y la colaboración constante han permitido avanzar de manera organizada y apoyarnos mutuamente cuando surgen dificultades.**  **Por otro lado, lo que más ha dificultado el avance ha sido el manejo técnico necesario para construir el proyecto y los tiempos acotados con los que contamos, lo que ha requerido ajustar el cronograma y priorizar ciertas actividades para mantener el progreso general del proyecto.** |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  **Para enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de mi Proyecto APT, he optado por reforzar la organización del trabajo y coordinar mejor las tareas dentro del equipo. Cuando surgen problemas técnicos, especialmente en la construcción del código, he buscado apoyo tanto en mis compañeros como en documentación y recursos adicionales que permitan comprender mejor las soluciones.**  **Además, hemos ajustado los tiempos y priorizado actividades clave para no detener el avance general del proyecto. A futuro, planeo continuar fortaleciendo la comunicación dentro del grupo, dividir las tareas de manera más estratégica y anticipar posibles retrasos, de modo que podamos responder de forma más eficiente a cualquier dificultad que aparezca durante el desarrollo del proyecto** |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  **Evalúo mi trabajo de manera positiva, ya que he demostrado constancia, responsabilidad y compromiso con el avance del proyecto. A pesar de las dificultades técnicas y los tiempos ajustados, he logrado mantener el ritmo y cumplir con las tareas prioritarias, buscando soluciones y apoyo cuando ha sido necesario.**  **Entre los aspectos que destaco está mi capacidad para trabajar en equipo, la disposición para aprender y adaptarme, y la organización al momento de distribuir y planificar las actividades. También valoro mi esfuerzo dedicado a comprender el código y avanzar en partes del proyecto que inicialmente resultaban más complejas.**  **Sin embargo, reconozco que aún puedo mejorar en algunos aspectos. Principalmente, podría fortalecer mi manejo técnico en áreas específicas del desarrollo del proyecto, profundizando en herramientas o conceptos que todavía me generan dificultad. Además, me gustaría mejorar en la gestión del tiempo, anticipando mejor las tareas que pueden requerir mayor dedicación para evitar retrasos.**  **En general, considero que he realizado un buen trabajo, y que las oportunidades de mejora me permitirán desempeñarme aún mejor en las siguientes etapas del proyecto.** |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  **Me preocupa cómo organizar de mejor manera los tiempos para cumplir con las próximas entregas sin atrasar al equipo.**  **Una pregunta que me gustaría hacerle a mi docente o a mis pares es: ¿Qué recomendaciones tienen para optimizar el trabajo en las áreas del proyecto donde aún tengo dificultades técnicas, y cómo podría planificar mejor mis tiempos para equilibrar las tareas complejas con las demás responsabilidades del proyecto?** |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  **No consideramos necesario redistribuir las actividades entre los miembros del grupo, ya que hasta ahora hemos trabajado de manera equitativa y cada integrante ha cumplido con las responsabilidades asignadas. La distribución actual nos ha permitido avanzar de forma organizada y mantener un equilibrio en la carga de trabajo.**  **Tampoco vemos la necesidad de asignar nuevas actividades adicionales a algún miembro, ya que el plan de trabajo se ha estado desarrollando según lo previsto y las tareas están claras para todos. Lo importante será mantener esta coordinación y comunicación para continuar avanzando con el proyecto de manera eficiente.** |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Evaluamos el trabajo en grupo de manera positiva. Hemos logrado mantener una buena comunicación y distribución de tareas, lo que ha permitido avanzar de forma ordenada y colaborativa. Cada integrante ha aportado desde sus habilidades y ha mostrado disposición para apoyar cuando alguien enfrenta dificultades, lo que ha fortalecido el desarrollo del proyecto.**  **Entre los aspectos positivos destacamos la responsabilidad, el compromiso, la colaboración constante y la equidad en la carga de trabajo. Esto ha generado un ambiente de confianza y ha hecho más manejables los desafíos técnicos del proyecto.**  **En cuanto a los aspectos a mejorar, creemos que podríamos optimizar aún más la coordinación en momentos críticos, sobre todo cuando aparecen tareas más complejas que requieren mayor tiempo o comprensión técnica. También sería beneficioso seguir fortaleciendo la planificación conjunta, anticipando posibles dificultades para evitar retrasos.**  **En general, el trabajo en grupo ha sido sólido y ha contribuido significativamente al avance del proyecto, y estos puntos de mejora nos permitirán seguir creciendo como equipo.** |