Minuta de Reunión

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 03 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título | | Antara Rodríguez |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 04/09/2025 | | Duoc UC. | E- Sweet Blessing | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
|  | Michitubies |  |  |
| Manuel Navarro  Antara Rodríguez  Priscilla Rodríguez  Victor Godoy (docente) |  | [man.navarro@duocuc.cl](mailto:man.navarro@duocuc.cl)  anta.rodriguez@duocuc.cl  pri.rodriguezv@duocuc.cl  v.godoyf@profesor.duoc.cl |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
|  |
| * Fecha de entrega de documentación * Documentos a entregar. * Revisión documentos plantilla de requerimiento, carta gantt, matriz EDT y acta de constitución. |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Se le enseña el avance de los documentos pendientes al profesor, los cuales son: plantilla de requerimiento, carta gantt, matriz EDT y acta de constitución.  El profesor hace recordatorio de la fecha de la primera entrega de los documentos y nos señala que vamos atrasados. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Documento Mockups | Falta completar |
| Documento Casos de uso | Falta completar |
| Informe ERS | Falta completar |
| Documento de avance de sprint | Falta completar |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Documento Mockups | 11/09/2025 | Antara Rodríguez |
| Documento Casos de uso | 11/09/2025 | Manuel Navarro |
| Informe ERS | 11/09/2025 | Priscilla Rodríguez |
| Documento de avance de sprint | 11/09/2025 | Todos |

| **Observaciones** |
| --- |
|  |