Informe de cierre sprint 1

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | *Asignatura Portafolio de Titulo* | | *Priscilla Rodrígue V.* |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 11-09-25 | | *Duoc UC.* | *E- Sweet Bleessing* | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Dennisse Rodrìguez V. | Sweet Blessing | +56962981595 | Dennisse.stephany@gmail.com |
| Manuel Navarro T. | Michitubbies | +56988213714 | man.navarro@duocuc.cl |
| Antara Rodrìguez V. | Michitubbies | +56964756207 | anta.rodriguez@duocuc.cl |
| Priscilla Rodrìguez V. | Michitubbies | +56989608544 | pr.rodriguezv@duocuc.cl |

# Introducción

El presente documento corresponde al **informe de cierre del Sprint 1** del proyecto **E-Sweet Blessing**, cuyo objetivo es la digitalización de los procesos de gestión, ventas y pedidos de la pastelería. Este sprint incluyó la definición de los artefactos iniciales del proyecto, levantamiento de requerimientos y planificación detallada para la correcta ejecución de las siguientes fases.

# Resumen Sprint

* El Sprint 1 se ejecutó entre las fechas ***11-08-2025*  – *11-09-2025***, con una duración de ***4* semanas**.  
  En este sprint se trabajó en la documentación base del proyecto*:*
* Acta constitución proyecto
* Planilla de Requerimientos
* Carta Gantt
* EDT- Costos
* Documento ERS
* Documento Caso uso extendido
* Documento de avance de sprint
* Mockups del sistema completo
* Minuta de reuniones

Logrando todos los avances esperados para este sprint.

# Tareas realizadas

| **Documento** | **Estado** | **Descripción** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del Acta de Constitución del Proyecto | Completado | Documento finalizado y firmado. | Priscilla Rodríguez- Antara Rodríguez- Manuel Navarro |
| Planilla de Requerimientos | Completado | Incluye RF y RNF priorizados. | Priscilla Rodríguez |
| Carta Gantt | Completado | Definida planificación de fases e hitos. | Priscilla Rodríguez |
| EDT y Estimación de Costos | Completado | Incluye desglose de actividades y costos por rol. | Manuel Navarro |
| Documento ERS | Completado | Documento estructurado con secciones completas. | Priscilla Rodríguez |
| Documento de Casos de Uso Extendido | Completado | Incluye descripciones. | Manuel Navarro |
| Mockups del Sistema Completo | Completado | Pantallas diseñadas en base a los requerimientos. | Antara Rodríguez |
| Minutas de Reuniones | Completado | Adjuntas en sección de anexos. | Antara Rodríguez- Manuel Navarro |
| Documento Avance Sprint | Completado | Se concluye primer sprint | Priscilla Rodríguez |

# Próximo Sprint

En el Sprint 2 se abordarán las siguientes actividades macro:

* Revisión y validación de requerimientos con el cliente.
* Desarrollo del diseño técnico y arquitectura de software.
* Preparación del entorno de desarrollo y bases de datos.
* Avance en la codificación de módulos iniciales
* Actualización de mockups según feedback recibido.

# Anexos

Minutas de reunión [Minutas de Reunión](https://drive.google.com/drive/folders/1iwIBOrJHhB79_as8BSdcr_2IDlsngoF6?usp=sharing)

Acta constitución proyecto [Acta de constitución.docx](https://docs.google.com/document/d/16PITTF1FWeEAuATiKQXdmKID-3VjSGyI/edit?usp=sharing&ouid=114423975125460007565&rtpof=true&sd=true)

Planilla de Requerimientos[Planilla de Requerimientos.xlsx](https://docs.google.com/spreadsheets/d/17hqQgeZ-NiXNayvlZc_oM6t3UC6hCQc9/edit?usp=sharing&ouid=114423975125460007565&rtpof=true&sd=true)

Carta Gantt[Carta Gantt\_TERMINADA.xlsx](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcXC66gbH7QsoBXESAEmNRQxLCp7GIGY/edit?usp=sharing&ouid=114423975125460007565&rtpof=true&sd=true)

EDT- Costos[Carta Gantt\_TERMINADA.xlsx](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZcXC66gbH7QsoBXESAEmNRQxLCp7GIGY/edit?usp=sharing&ouid=114423975125460007565&rtpof=true&sd=true)

Documento ERS [Informe ERS\_.docx](https://docs.google.com/document/d/13fhMfGXhbOzYu79B3vnmpemJYUO2ZnR_/edit?usp=sharing&ouid=114423975125460007565&rtpof=true&sd=true)

Documento Caso uso extendido

Mockups del sistema completo[Mockups.pdf](https://drive.google.com/file/d/1wCa7KqjVFVRJhA7r9pGYUu4IjgMcvHG4/view?usp=sharing)