# Informe de cierre sprint 2

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 02 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Titulo |  | Antara Rodríguez V. |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 20-11-2025 |  | Duoc UC. | E- Sweet Bleessing |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Dennisse Rodrìguez V. | Sweet Blessing | +56962981595 | Dennisse.stephany@gmail.com |
| Manuel Navarro T. | Michitubbies | +56988213714 | man.navarro@duocuc.cl |
| Antara Rodrìguez V. | Michitubbies | +56964756207 | anta.rodriguez@duocuc.cl |
| Priscilla Rodrìguez V. | Michitubbies | +56989608544 | pr.rodriguezv@duocuc.cl |

# Introducción

El presente documento detalla los resultados y artefactos producidos durante la ejecución del Sprint 2, denominado "Arquitectura y Desarrollo Inicial".

Tras la definición de los requisitos funcionales y no funcionales en el Sprint 1 (materializados en el ERS y los Casos de Uso), este sprint actual se enfocó en traducir dichos requisitos en una solución técnica tangible. El objetivo principal fue completar la Fase de Análisis y Diseño, generando los planos del sistema (como el DAS y el Diccionario de Datos), y simultáneamente, abordar la Fase de Construcción Inicial. Como resultado de este sprint, se entregan tanto los documentos formales de arquitectura y gestión como la primera versión de la aplicación web funcional con su base de datos integrada, cumpliendo así con los hitos de revisión establecidos.

# Resumen Sprint

El Sprint 2 se ejecutó en un periodo de 9.5 semanas, comenzando el 15 de septiembre y finalizando el 20 de noviembre de 2025. En esta etapa se completaron dos fases críticas del proyecto que originalmente estaban planificadas de forma secuencial, pero que se abordaron en paralelo:

- Fase de Análisis y Diseño: Se completó toda la documentación técnica y de gestión requerida, incluyendo el Documento de Arquitectura (DAS), el Diccionario de Datos y las matrices de control (Riesgo, RACI, Cambios).

- Fase de Construcción Inicial: Atendiendo al requisito docente para esta entrega, se desarrolló la primera versión funcional de la aplicación web, incluyendo la implementación de la base de datos y los módulos CRUD de administración.

No se reportan tareas postergadas; el equipo logró cumplir con todos los artefactos de diseño y el desarrollo funcional solicitado para la revisión.

# Tareas realizadas

| Documento | Estado | Descripción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| (DAS) Documento Arquitectura Sistema | Completado | Plano técnico del sistema, definiendo vistas (lógica, procesos) y arquitectura). | Manuel Navarro |
| Documento de Proceso de Negocio (BPMN) | Completado | Modelado de los procesos de negocio clave (ej. "Gestión de Pedidos", "Gestión de Productos"). | Antara Rodríguez |
| Diccionario de Datos | Completado | Definición detallada de entidades, atributos y tipos de datos de la BD (ej. Pastel, Usuario). | Manuel Navarro |
| Matriz de Control de Cambios | Completado | Registro de la evolución y refinamiento de artefactos entre la E1 y E2 (Cambios C-001 a C-007). | Antara Rodríguez |
| Flujo de Caja | Completado | Planificación y proyección financiera del proyecto. | Priscilla Rodríguez |
| Matriz de Riesgo | Completado | Identificación, análisis y plan de mitigación de los riesgos del proyecto. | Manuel Navarro |
| Matriz RACI | Completado | Definición de roles y responsabilidades del equipo de proyecto. | Antara Rodriguez |
| Aplicación web funcional (Desarrollo) | Completado | Primera versión operativa en Python/Django, incluyendo CRUD de productos y vistas de catálogo. | Antara Rodríguez |
| Base de datos integrada (Desarrollo) | Completado | Implementación del modelo relacional y conexión exitosa con el backend de Django. | Priscilla Rodríguez |
| Documento Avance Sprint 2 | Completado | Se concluye el segundo sprint y se documenta el avance. | Antara Rodríguez |

# Próximo Sprint

Para el Sprint 3, el equipo se enfocará en la "Fase de Desarrollo II y Pruebas".

La descripción macro de las tareas comprometidas incluye:

- Completar Módulos Críticos: Finalizar el desarrollo de las funcionalidades restantes de alta prioridad definidas en el ERS, destacando:

- Módulo completo de "Realizar Compra" (Carrito de compras y Checkout).

- Integración de notificaciones por correo (SMTP) para el administrador.

- Módulo de "Gestión de Promociones".

- Fase de Pruebas (QA): Iniciar las pruebas funcionales de los módulos ya construidos (CRUD de productos, Login) y de los nuevos módulos para asegurar la calidad y el cumplimiento de los requisitos antes de la entrega final.

# Anexos

- Minutas de reunión: Minutas

- (DAS) Documento Arquitectura Sistema

- Documento de Proceso de Negocio (BPMN): Procesos de negocio

- Diccionario de Datos: Diccionario de datos

- Matriz de Control de Cambios: Matriz control de Cambios

- Flujo de Caja: Flujo de Caja

- Matriz de Riesgo: Matriz de Riesgo

- Matriz RACI: Matriz RACI

- Código página web con BD:   Código en GitHub

- Documento de avance Segundo Sprint: Segundo Sprint