Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Como equipo consideramos que el Proyecto APT E-Sweet Blessing presenta un buen nivel de avance en esta Fase 2. Logramos completar los principales documentos y artefactos definidos para el proyecto: Documento de Arquitectura del Sistema (DAS), Proceso de Negocio en BPMN, Diccionario de Datos, Matriz de Control de Cambios, Flujo de Caja, Matriz de Riesgo, Matriz RACI, aplicación web funcional con Django y base de datos integrada, y el Documento de Avance del Sprint 2. En conjunto, estos entregables muestran que hemos avanzado desde el análisis y diseño hacia un prototipo funcional que refleja los procesos del negocio y permite gestionar productos y pedidos de manera más ordenada. Como grupo sentimos que el proyecto va encaminado y que se han cumplido los hitos principales definidos para esta fase. |
| --- | --- |
| Objetivos | A nivel grupal, no hemos cambiado el objetivo general del proyecto: seguimos buscando diseñar e implementar una solución informática que digitalice y optimice la gestión de pedidos, productos e inventario de la pastelería Sweet Blessing. Los objetivos específicos se mantienen, pero en esta fase hemos ajustado la forma de abordarlos: primero nos concentramos en dejar bien definidos los procesos de negocio, la arquitectura del sistema y el modelo de datos, y luego avanzamos en el desarrollo de la aplicación web y su integración con la base de datos. Es decir, los objetivos siguen siendo los mismos, pero el equipo ha priorizado algunas actividades por sobre otras para asegurar un mejor resultado. |
| Metodología | Como equipo seguimos trabajando con una metodología ágil tipo Scrum, organizando el proyecto en sprints y definiendo responsabilidades para cada integrante. |
| Evidencias de avance | Como evidencias de avance del proyecto, el equipo seleccionó principalmente: DAS, BPMN y Diccionario de Datos, que muestran el análisis y diseño de la solución. Matriz de Riesgo, Matriz de Control de Cambios y Matriz RACI, que evidencian la gestión del proyecto. Aplicación web funcional con base de datos integrada y Documento de Avance del Sprint 2, que demuestran el desarrollo técnico y el seguimiento del trabajo en equipo. Estas evidencias permiten ver que el proyecto ha avanzado de forma coherente desde el análisis hasta el desarrollo, y que el grupo ha aplicado criterios de calidad y trazabilidad, registrando decisiones, riesgos y cambios de manera ordenada. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones (facilitadores / dificultades) | Estado de avance | Ajustes |
| Diseñar arquitecturas de sistemas de software de acuerdo a requerimientos funcionales y no funcionales. | Elaboración del Documento de Arquitectura del Sistema (DAS). | Computador, internet, guía APT, caso de estudio, herramientas de modelado, reuniones de equipo. | 2 semanas | Manuel Navarro | Facilitador: conocimiento previo en arquitectura de software. Dificultad: coordinar decisiones técnicas con el resto del equipo. | Completado | Se ajustaron algunos componentes para alinear la arquitectura con el modelo de datos definitivo. |
| Analizar procesos de negocio de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Modelado del Proceso de Negocio en BPMN (procesos clave del proyecto). | Computador, Bizagi u otra herramienta BPMN, documentación del caso, reuniones con el equipo. | 2 semanas | Antara Rodríguez | Facilitador: claridad en los flujos del negocio gracias a las discusiones previas en el equipo. | Completado | Sin ajustes mayores, solo se refinó el diagrama tras feedback interno del grupo. |
| Diseñar y modelar bases de datos de acuerdo a requerimientos de información. | Elaboración del Diccionario de Datos del sistema. | Computador, modelo de datos, documentación de requerimientos, DBMS de referencia. | 1–2 semanas | Manuel Navarro | Facilitador: el modelo de datos ya estaba avanzado. Dificultad: definir nombres y tipos de datos consistentes. | Completado | Se agregaron algunos campos y tablas que surgieron a partir del diseño de la aplicación web. |
| Gestionar cambios en proyectos informáticos de manera controlada. | Construcción de la Matriz de Control de Cambios (registro C-001 a C-007). | Computador, plantillas de control de cambios, historial de decisiones del equipo. | 1 semana | Antara Rodríguez | Facilitador: se fueron registrando cambios a medida que avanzaban los sprints. | Completado | Se reorganizaron algunos registros para dejar más clara la trazabilidad entre E1 y E2. |
| Evaluar viabilidad y proyecciones financieras de proyectos tecnológicos. | Elaboración del Flujo de Caja del proyecto. | Computador, plan económico del proyecto, supuestos de costos e ingresos, planilla de cálculo. | 1–2 semanas | Priscilla Rodríguez | Dificultad: estimar montos y plazos realistas. Facilitador: apoyo de ejemplos y material de la asignatura. | Completado | Se ajustaron algunos valores y periodos tras revisión conjunta del equipo. |
| Identificar y gestionar riesgos de proyectos informáticos. | Desarrollo de la Matriz de Riesgo del proyecto. | Computador, guía de riesgos, reuniones de análisis con el equipo. | 1 semana | Manuel Navarro | Facilitador: buena participación del equipo para identificar riesgos. | Completado | Se reclasificaron algunos riesgos y se ajustaron niveles de impacto/probabilidad. |
| Gestionar roles y responsabilidades en equipos de trabajo de TI. | Elaboración de la Matriz RACI del proyecto. | Computador, listado de actividades del proyecto, reuniones de coordinación. | 1 semana | Antara Rodríguez | Dificultad: llegar a consenso en la asignación de responsabilidades. | Completado | Se hicieron ajustes en algunos roles antes de cerrar la versión final consensuada. |
| Desarrollar soluciones de software aplicando buenas prácticas de programación. | Desarrollo de la aplicación web funcional (CRUD de productos y vistas de catálogo). | Computador, editor de código, framework Python/Django, repositorio del proyecto, internet. | 3 semanas | Antara Rodríguez | Facilitador: experiencia previa en desarrollo web. Dificultad: tiempos de prueba y corrección de errores. | Completado | Se priorizaron primero las funcionalidades críticas y se dejaron mejoras estéticas para etapas posteriores. |
| Desarrollar e integrar bases de datos a aplicaciones de software. | Implementación de la base de datos integrada y conexión con el backend de Django. | Computador, motor de base de datos, herramientas de administración, documentación del modelo. | 2 semanas | Priscilla Rodríguez | Dificultad: configuración inicial y pruebas de conexión. | Completado | Se ajustó la estructura de algunos campos para mejorar la integración con la lógica de la aplicación. |
| Gestionar proyectos informáticos y documentar avances. | Elaboración del Documento de Avance Sprint 2. | Computador, minutas de reunión, tablero de tareas (o lista de actividades), guía del APT. | 1 semana | Antara Rodríguez | Facilitador: registro previo de acuerdos y tareas por sprint. | Completado | Se reorganizó la redacción para reflejar mejor los logros y pendientes de la Fase 2. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Como equipo, varios factores han facilitado el desarrollo del plan de trabajo. En primer lugar, tener desde el inicio una planificación clara de los entregables (DAS, BPMN, matrices, desarrollo de la aplicación, etc.) y la asignación de responsables ayudó a que cada integrante supiera qué debía hacer y en qué plazos. También fue un facilitador que el proyecto estuviera alineado con los contenidos de la carrera, lo que nos permitió aplicar conocimientos de desarrollo web, bases de datos, análisis de sistemas y gestión de proyectos. Entre las dificultades, destacamos coordinación de tiempos entre los integrantes, lo que en algunos momentos hizo más lento el avance en ciertas tareas. Además, la integración técnica entre la aplicación web y la base de datos requirió más prueba y error de lo que esperábamos. Para abordar estos obstáculos, como grupo fuimos reorganizando la planificación, priorizando primero las actividades críticas (como la arquitectura, el modelo de datos y la primera versión funcional de la aplicación) y ajustando plazos internos cuando fue necesario. También nos apoyamos en reuniones breves y minutas para mantener al equipo alineado.

Actividades ajustadas o eliminadas: A partir del monitoreo, como equipo no eliminamos actividades del plan de trabajo, pero sí realizamos ajustes en el orden y duración de algunas de ellas. Por ejemplo, decidimos dedicar más tiempo a dejar bien definidos los procesos de negocio, la arquitectura del sistema y el modelo de datos antes de avanzar con ciertas mejoras visuales o funcionalidades secundarias de la aplicación web. También ajustamos algunos elementos en documentos como el DAS, la Matriz de Riesgo, la Matriz RACI y la Matriz de Control de Cambios, a medida que tomábamos decisiones y afinábamos el diseño de la solución. Estos ajustes se justifican porque permitieron que el resultado final fuera más coherente con la realidad del negocio y con los objetivos del proyecto, sin perder la trazabilidad de los cambios realizados.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Respecto a nuestro plan de trabajo para esta Fase 2, como equipo logramos completar las actividades y evidencias comprometidas, por lo que actualmente no tenemos actividades de la tabla que estén marcadas como “No iniciado” o “Con retraso”. Sin embargo, somos conscientes de que aún quedan tareas para fases posteriores del proyecto, como profundizar en pruebas más exhaustivas, mejorar la experiencia de usuario y documentar aspectos adicionales de la solución. Para avanzar en estas actividades sin afectar el Proyecto APT, el equipo planea mantener la priorización de funcionalidades clave, programar bloques específicos de trabajo para pruebas y mejoras, y seguir utilizando minutas, matrices y documentos de avance para organizar y monitorear el progreso en las siguientes etapas.